PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Vũ Đình Anh Tuấn | Mã sinh viên | N25DTCN069 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM-KS25-CNTT6 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản lý đội xe | Quản lý đội xe | US-01 | Là tài xế, tôi muốn làm một hệ thống quản lý đội xe, để có thể quản lý xe và xem tài xế và phụ xe |
| Hệ thống vận hành đưa đón | Vận hành đưa đón | US-02 | Là nhà xe tôi muốn làm một hệ thống vận hành đưa đón, để lập phân công chuyến và theo dõi vị trí xe theo GPS |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Testable và Estimable | vì để làm việc tốt hơn “là định tính”, không đo lường được |
| Small | Quá to không thể làm xong trong 1 sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe, tôi muốn nhận thông tin phân công chuyến đưa đón trên ứng dụng, để biết lịch trình chuyến đi của mình |
| US-X2 | Là phụ xe, tôi muốn hệ thống tự động ghi nhận thời gian có mặt đúng giờ qua GPS, để làm căn cứ chấm chuyên cần |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Đây là tính năng cốt lõi sống còn của hệ thống quản lý xe đưa đón học sinh. Nếu không có phân công chuyến, hệ thống không thể hoạt động được |
| US-02 | Must have | Đây cũng là tíng năng cốt lõi sống còn của hệ thống quản lý xe đưa đón học sinh |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tôi đăng nhập vào app quản lý xe | Bấm xem chi tiêt phiếu chuyến đưa đón | Hiển thị hợp lệ và thông tin chuyến đưa đón cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| X (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối truy cập, hiển thị thông báo lỗi “Bạn không có quyền xem phiếu chuyến này” và không hiện chi tiết nội dung phiếu |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể, trong khi DoD áp dụng chung cho một tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc cho mọi PBI và toàn bộ Increment dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Độ phức tạp trung bình, liên quan đến logic phân công và tài xế và phụ xe theo ca tuyến cố định, quy tắc rõ ràng ít rủi ro kỹ thuật |
| US-02 | 8 | Độ phức tạp cao và có độ bất định lớn do phải tích hợp thời gian thực với dịch vụ định vị GPS bên ngoài và xử lý kết nối mạng di động |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Mỗi người chơi thẻ cao nhất 21 và thẻ thấp nhất 2 chia sẻ góc nhìn và lý do của họ. Các đội thảo luận làm rõ các điểm rủi ro hoặc sự bất định, sau đó tiến hành bỏ phiếu lại cho đến khi nào cùng chung

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (18 + 22 + 20)/3 = 20 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 * 10 = 40 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4, B5 tổng Sp là 21 |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?